Дневник руководителя группы разработки

При выполнении роли менеджера я проводил ежедневные совещания с членами проектной группы для подведения промежуточных итогов и постановки задач на день, перераспределял обязанности между членами группы, ежедневно отчитывался о ходе проекта на совещании с руководителями практики, консультировал сотрудников, принимал участие в проектировании, разработке и презентации.

Таблица 1 – Дневник-отчет

| Дата | Выполненная работа | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- |
| 1-й день | Изучение профессиональных стандартов Изучение задания на проектирование Определение структуры группы Распределение обязанностей в группе Создание технологической документации Создание проектной документации Определились с архитектурой приложения Организовал мозговой штурм для выполнения декомпозиции системы Определил коэффициенты трудового участия членов группы и заполнил таблицу КТУ |  |
| 1-й день | Создали проект в системе контроля версий Создали роли в проекте Участвовал в мозговом штурме для выполнения декомпозиции поведения Консультировал сотрудников при выполнении проектных работ – построили модели среде проектирования (по ролям): программист - модель бизнес-логики, разработчик БД - модель данных, дизайнер - модель интерфейса Тестировщик проектировал 1-й тестовый вариант Технический писатель составлял проектную документацию Определил коэффициенты трудового участия членов группы и заполнил таблицу КТУ Определил личный рейтинг членов группы и представил предложения руководителю |  |
| 2-й день | Перераспределил роли. Организовал разработку программного обеспечения по ролям: разработка БД, разработка настольной версии, разработка мобильной версии, настройка безопасности системы. Организовал тестирование модулей по разработанным сценариям и оформление протоколов тестирования. Определил коэффициенты трудового участия членов группы и заполнил таблицу КТУ Определил личный рейтинг членов группы и представил предложения руководителю |  |
| 3-й день | Выполнили интеграцию программных модулей с использованием системы контроля версий TFS Выполнили тестирование и отладку интеграции Продолжили создание технологической документации и проектной документации Определил коэффициенты трудового участия членов группы и заполнил таблицу КТУ Определил личный рейтинг членов группы и и представил предложения руководителю |  |
| 4-й день | Перераспределил роли. Отладка интеграции Составили рецензию на предложенный по жребию проект Разработали мультимедийную презентацию Доработали технологическую документацию и проектную документацию Определил коэффициенты трудового участия членов группы и заполнил таблицу КТУ Определил личный рейтинг членов группы и и представил предложения руководителю |  |
| 5-й день | Подготовили доклад Выступили с презентацией проектной группы и программного продукта Оформление отчета о практики Определил коэффициенты трудового участия членов группы и заполнил таблицу КТУ Определил личный рейтинг членов группы и и представил предложения руководителю |  |